|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ** | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
| от 28.11.2018 | № 364 |
| Звездный городок | |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением руководителя администрации**

**от 29.12.2017 №446**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 26.12.2016 № 175/2016-ОЗ «О бюджете Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов городского округа Звездный городок Московской области от 22 декабря 2017 года № 639 «О бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 13.11.2018 №651), Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звездный городок Московской области, утвержденным постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 21.11.2017 №356 (с изменениями от 26.01.2018 №27/1), руководствуясь Уставом закрытого административно-территориального образования городского округа Звездный городок Московской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 29.12.2017 №446 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 27.09.2018 №298 «О внесении изменений в муниципальную программу, утвержденную постановлением руководителя администрации от 29.12.2017 №446 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы».

3.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа Звездный городок Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава городского округа  Звездный городок  Московской области | Е.В. Баришевский |

Утверждена

постановлением городского округа Звездный городок Московской области

от 28.11.2018 № 364

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы**

**Звездный городок**

**2018**

1. **Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Глава городского округа Звездный городок Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского округа Звездный городок Московской области, развитие благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. «Комфортная городская среда»  2. «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»  3. «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 71 206,8 | 44 695,7 | 13 993,8 | 12 517,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 421 422,8 | 135 470,8 | 142 976,0 | 142 976,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 6 444,9 | 6 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 499 074,5 | 186 611,4 | 156 969,8 | 155 493,3 | 0,0 | 0,0 |

**2. Общая характеристика сферы реализации программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы (далее - Программа) направлена на создание комфортной среды городского округа Звездный городок, повышение степени благоустройства жилого сектора и городских территорий, развитие коммунальной инфраструктуры, проведение капитального ремонта на территории городского округа, позволяющие повысить качество жизни населения, проживающего на территории городского округа Звездный городок.

По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства общественных территорий. Благоустройство территории городского округа является необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях. Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.

В соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого

помещения и взносов на капитальный ремонт.

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2018 - 2022 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Программы. При реализации Программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются: минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации Программы.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

**Прогноз развития сферы ЖКХ с учетом реализации программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Приведенная характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания для жителей городского округа Звездный городок определяют новую стратегию развития отрасли.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы (далее – муниципальная программа).

Концепция решения проблем основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2018 по 2022 год Программы, которая на начало 2018 года включает в себя три подпрограммы.

Программный сценарий развития данной сферы отличается устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по обеспечению сбалансированности ресурсов из возможных

источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий. При программно-целевом сценарии к 2022 году в городском округе Звездный городок будут получены значения целевых показателей (указаны в таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022»).

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и

(или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий муниципальной программы;

- организационные риски, которые связаны с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования

соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска (например, необеспечение необходимого взаимодействия участников решения программных задач). Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования, а

также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников;

- риск срыва сроков выполнения мероприятий муниципальной программы по причине невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению доходов муниципалитета и, соответственно, к снижению объемов финансирования мероприятий муниципальной программы, а также вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное предоставление средств из запланированных источников;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В целях минимизации указанных рисков и для обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы. Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы. Минимизация рисков

недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы (далее – Программа) состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1:

«Комфортная городская среда»;

Подпрограмма 2:

«Благоустройство территории городского округа Звездный городок»;

Подпрограмма 3:

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Звездный городок».

Для достижения целей подпрограммы «Комфортная городская среда» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- благоустройство общественных территорий;

- приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок;

- благоустройство дворовых территорий городского округа Звездный городок.

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

- Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора.

Мероприятия подпрограммы предусматривают работы по благоустройству территорий; закупке техники для нужд благоустройства; установке детских игровых площадок и

комплексному благоустройству дворовых территорий.

Для достижения поставленной цели подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок» необходимо выполнение следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

- формирование комфортной городской световой среды.

Мероприятия подпрограммы предусматривают выполнение работ по сокращению уровня износа электросетевого хозяйства, а также проведение работ по устройству и

капитальному ремонту объектов электросетевого хозяйства.

Целью подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок» является создание

комфортных условий для проживания населения на территории городского округа Звездный городок. Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы**

Особенностью программы «Формирование современной комфортной среды городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы(далее – муниципальная программа) является наличие мероприятий в разных сферах деятельности, направленных на достижение поставленных целей. Результатом выполнения мероприятий является положительная динамика значений количественных и/или качественных целевых показателей и в конечном итоге повышение качества жизни населения городского округа Звездный городок. Эффективность реализации муниципальной программы определяется целевыми показателями подпрограмм и мероприятий, входящих в ее состав. Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей, приведены в приложениях к подпрограммам.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Целевой показатель 1  Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | Показатель МП | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Целевой показатель 2  Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади | Показатель МП | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Целевой показатель 3  Количество установленных детских игровых площадок | Показатель МП | Ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1.4 | Целевой показатель 4  Обеспечение обустроенными дворовыми территориями | Обращение Губернатора МО | %/ед. | 60/3 | 100/5 | 100/5 | 100/5 | 100/5 | 100/5 | 3 |
| 1.5 | Целевой показатель 5  Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | Отраслевой целевой показатель | Кв. м. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1.6 | Целевой показатель 6  [2018 Уютный двор - Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель МП | Балл | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 |
| 1.7 | Целевой показатель 7  [2018 Территория для жизни - Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель МП | Балл | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 1.8 | Целевой показатель 1  Количество отремонтированных подъездов МКД | Обращение Губернатора МО | Ед. | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 7 | 1 |
| 1.9 | Целевой показатель 4  [2018 Мой подъезд - Ремонт подъездов](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель МП | Балл | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа Звездный городок» | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Целевой показатель 1  Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Показатель ГП | % | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 1 |
| 2.2 | Целевой показатель 1  Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Показатель ГП | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов городского округа Звездный городок» | | | | | | | | |  |
| 3.1 | Целевой показатель 2  Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Обращение Губернатора МО | Ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2 | Целевой показатель 3  Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) | Показатель ГП | Ед. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3.5 | Целевой показатель 5  [2018 Мой дом - Капитальный ремонт многоквартирных домов](https://monitoring.mosreg.ru/gpmomun/Programs/Indicators) | Показатель МП | Балл | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 |

1. **Методика расчета показателей эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы | Методика расчета показателя эффективности реализации подпрограммы |
| 1. | Подпрограмма «Комфортная городская среда» | |
| 1.1. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 1.4. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 1.5. | Увеличение площади дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 1.6. | Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 2. | Подпрограмма «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок» | |
| 22.1. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников (%) | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 22.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.) | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |
| 33. | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок» | |
| 33.1. | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (ед.) | Значение показателя определяется в соответствии с планом реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» |
| 33.2. | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) (ед.) | Значение показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы**

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы осуществляется на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=45975145AD89822EB6B1D96063983F90626580A105AAC7D085637897D1G8mEL) руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 26.01.2018 № 27/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Звездный городок Московской области» (далее - Порядок).

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм являются:

отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям;

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт»;

вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ Московской области) информацию о выполнении мероприятий;

заключает с главными распорядителями бюджетных средств Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании программы, соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом году (в текущем финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидии на текущий и плановый период);

готовит предложения по формированию:

адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) объектов государственной собственности;

распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий, предусмотренных программой.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных Порядком, доводит до муниципального заказчика подпрограммы информацию о заключенных соглашениях.

Размещение заказов на закупку товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

Муниципальным заказчиком Программы является отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям.

**6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем администрации городского округа Звездный городок Московской области.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы), а именно:

отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям;

В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм направляют муниципальному заказчику программы и вносят в систему ГАСУ Московской области:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

оперативный отчет о реализации мероприятий по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации государственной программы по форме, утвержденной постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе городского округа Звездный городок Московской области, на территории которого реализовывались мероприятия;

таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Звездный городок Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего:  В том числе: | 156 858,4 | 156 493,8 | 155 017,3 | 0,0 | 0,0 | 468 369,5 |
|  | Администрация городского округа Звездный городок Московской области | Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 42 208,7 | 13 993,8 | 12 517,30 | 0,0 | 0,0 | 68 719,8 |
| Средства бюджета Московской области | 108 204,8 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | 393 204,8 |
| Средства федерального бюджета | 6 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 444,9 |

**1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда»**

Для достижения целей подпрограммы «Комфортная городская среда» необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Звездный городок Московской области.

2. Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области.

3. Благоустройство дворовых территорий городского округа Звездный городок Московской области.

4.Приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского округа Звездный городок Московской области.

5. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Звёздный".

6. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах.

7. Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора.

Учитывая плановое и поэтапное развитие п. Звездный городок с момента основания, территория городского округа обеспечена:

* достаточной площадью прогулочных зон;
* развитой сетью пешеходных дорожек
* значительной площадью газонов и зеленых насаждений;
* придомовыми территориями с невысокой степенью стесненностью;
* сформированной сетью наружного освещения;
* достаточным количеством детских игровых площадок.

По сути, вышеперечисленные объекты благоустройства требуют должного содержания и ухода, а так же своевременного выполнения ремонтных и восстановительных работ.

Однако, в связи с увеличением количества личного автотранспорта у населения (особенно период с 2011 года по настоящее время), серьезными проблемами остаются:

* недостаточное количество парковочных мест у объектов социального и общественного назначения;
* недостаточное количество гостевых стоянок на придомовых территориях.

На момент формирования настоящей подпрограммы «Комфортная городская среда» территория городского округа имеет сформировавшиеся комплексы объектов, со следующей краткой характеристикой состояния:

* комплекс зеленых насаждений с прилегающими полевыми газонами, с поврежденными участками травяного покрытия (до 30%) и поврежденными деревьями (до 20%);
* комплект МАФ – малых архитектурных форм (включая скамьи, урны, цветочницы) требующий поэтапной замены отдельных элементов;
* придомовая (дворовая территория) 8-ми жилых домов, характеризующаяся отсутствием или малой площадью парковочной зоны, а также общим износом покрытий проездов и тротуаров;
* памятник Ю.А. Гагарину с прилегающей территорией, содержащийся в исправном (благоустроенном) состоянии;
* шесть придомовых детских игровых комплексов, требующих расширения по общему количеству;
* одна квартальная спортивная площадка, требующая ремонта покрытия;
* зоны газонных цветников, требующие восстановления;

**2. Концепции реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Звездный городок Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы «Комфортная городская среда»**

Реализация мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» позволит повысить комфортабельность проживания на территории городского округа Звездный городок Московской области, сделать ее привлекательной для жизни и отдыха.

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Благоустройство общественных территорий городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 332 490,0 | 47 490,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 7 599,5 | 7 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 324 890,5 | 39 890,5 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.1  Разработка архитектурно - планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных территорий | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.3  Благоустройство территории у Дома космонавтов и пешеходной зоны по Аллее героев (2-я очередь)\* | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 26 990,0 | 26 990,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 1 349,5 | 1 349,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 25 640,5 | 25 640,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.4  Оказание услуг по осуществлению строительно-экспертного контроля | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 1.5  Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.6  2018- Разработка концепции и проектной документации по благоустройству общественных пространств территорий ЗАТО Звездный городок\*\*  2019- Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звездный городок  2020 - Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звездный городок (2-я очередь) | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 300 000,0 | 15 000,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 299 250,0 | 14 250,0 | 142 500,0 | 142 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1 375,1 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 1 375,1 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 2.1  Установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 2.2  Обустройство основания для детских игровых площадок | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1 375,1 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 1 375,1 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 3  Благоустройство дворовых территорий городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 20 305,9 | 130 264,7 | 103 753,6 | 13 993,8 | 12 517,3 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 20 305,9 | 56 579,7 | 30 068,6 | 13 993,8 | 12 517,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 67 240,1 | 67 240,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 6 444,9 | 6 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 3.1  Комплексное благоустройство дворовой территории д.№6 | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 424,9 | 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 424,9 | 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 3.2  Приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 3.3  Ремонт дворовой территории: г. о. Звездный городок,  д. 60-64\* | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 15 718,8 | 15 718,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 3 783,8 | 3 783,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 5 490,1 | 5 490,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 6 444,9 | 6 444,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 3.4  Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Звёздный" | 2018-2022 | Итого | 20305,9 | 51 209,0 | 24 697,9 | 13 993,8 | 12 517,3 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 20305,9 | 51 209,0 | 24 697,9 | 13 993,8 | 12 517,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 3.5  Предоставление субсидии на иные цели МБУ "Звёздный" | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 830,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 830,0 | 830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 3.6  Приобретение и установка информационных стендов | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 3.7  Оценка качества асфальтового покрытия | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 3.8  Комплексное благоустройство дворовой территории 60,61,62,63,64  Комплексное благоустройство дворовой территории 43,44,49  Комплексное благоустройство дворовой территории 2,4,5\* | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 65 000,0 | 65 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 3 250,0 | 3 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 61 750,0 | 61 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 4  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |  | Итого | 0,0 | 1 106,7 | 1 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 55,3 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1 051,4 | 1 051,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Мероприятие 4.1  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1 106,7 | 1 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 55,3 | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1 051,0 | 1 051,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 5  Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | Достижение принятых целевых показателей |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 22,8 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\* - Перечень видов работ: ремонт асфальтового покрытия, озеленение, ограждения, МАФ.

\*\* - Перечень видов работ: составление инженерно-топографического плана с нанесением подземных инженерных коммуникаций, концептуальные архитектурно-планировочные решения, разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости.

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1«Благоустройство общественных территорий городского округа Звездный городок Московской области » муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий городского округа Звездный городок Московской области | Мероприятие 1.1  Разработка архитектурно - планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройства общественных территорий | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.2  Благоустройство общественных территорий | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.3  Благоустройство Аллеи и территория у Дома космонавтов (2 очередь) | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 990,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.4  Оказание услуг по осуществлению строительно-экспертного контроля | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, оказание услуг, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.5  Оказание услуг по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, оказание услуг, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.6  2018- Разработка концепции и проектной документации по благоустройству общественных пространств территорий ЗАТО Звездный городок  2019- Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звездный городок  2020 - Благоустройство общественных территорий ЗАТО Звездный городок (2-я очередь) | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, оказание услуг/выполнение работ, сдача-приемка объекта оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 000,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2 «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 2 Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области | Мероприятие 2.1  Установка детских игровых площадок на территории городского округа Звездный городок Московской области | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 2.2  Обустройство основания для детских игровых площадок | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 1 375,1 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 3 «Благоустройство дворовых территорий городского округа Звездный городок Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 3 Благоустройство дворовых территорий городского округа Звездный городок Московской области | Мероприятие 3.1  Комплексное благоустройство дворовой территорий д.№6 | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 424,9 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.2  Приобретение техники для нужд благоустройства территорий городского округа Звездный городок Московской области | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.3  Ремонт дворовой территории: г. о. Звездный городок,  д. 60-64 | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 608,8 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.4  Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Звёздный" | городской округ Звездный городок Московской области | Разработка и утверждение муниципального задания, контроль за выполнением муниципального задания | 6 174,4 | 6 174,4 | 6 174,4 | 6 174,7 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.5  Предоставление субсидии на иные цели МБУ "Звёздный" | городской округ Звездный городок Московской области | Рассмотрение предложений от МБУ «Звёздный», согласование, внесение в план-график закупок, контроль за выполнением | 152,5 | 152,5 | 152,5 | 372,5 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
|  | Мероприятие 3.6  Приобретение и установка информационных стендов | городской округ Звездный городок Московской области | Заключение договора с единственным поставщиком, оказание услуг, оплата выполненных работ | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.7  Оценка качества асфальтового покрытия | городской округ Звездный городок Московской области | Заключение договора с единственным поставщиком, оказание услуг, оплата выполненных работ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 3.8  Комплексное благоустройство дворовой территории 60,61,62,63,64  Комплексное благоустройство дворовой территории 43,44,49  Комплексное благоустройство дворовой территории 2,4,5 | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 000,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 4 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 4  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Мероприятие 4.1  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 106,7 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 5 «Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 5  Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора |  | городской округ Звездный городок Московской области | Заключение договора с единственным поставщиком, оказание услуг, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего, в том числе: | 29 753,0 | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 30 705,0 |
|  | Администрация городского округа Звездный городок Московской области | Средства бюджета городского округа Звездный городок  Московской области | 2 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 487,0 |
| Средства бюджета Московской области | 27 266,0 | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | 28 218,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»**

Для достижения целей подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»:

1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

2. Формирование комфортной городской световой среды.

3.Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства

Наружное освещение городского округа Звездный городок Московской области представляет собой сети наружного освещения, состоящие из опор, кабельных линий, предназначенных для освещения улиц, дорог, пешеходных зон. Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения территории имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем. Надежное освещение является элементом безопасности. Состояние наружного освещения городского округа Звездный городок требует улучшение качества. Необходимо обеспечить строительство новых и проведение ремонта существующих сетей наружного освещения.

**2. Концепции реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Звездный городок Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»**

Реализация подпрограммы «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок» позволит провести мероприятия по устройству и капитальному ремонту, также сократить уровень износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территорий городского округа Звездный городок»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.1  Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в городском округе Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.2  Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 2  Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 29 277,0 | 29 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 2 487,0 | 2 487,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 26 790,0 | 26 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 28 200,0 | 28 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 1 410,0 | 1 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 26 790,0 | 26 790,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.2  Оплата расходов за потребленную электроэнергию сети наружного освещения | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 1 077,0 | 1 077,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 3  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 1428,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям Администрации городского округа Звездный городок | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 1428,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 1 «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Мероприятие 1.1  Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением в городском округе Звездный городок Московской области | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 1.2  Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения городского округа Звездный городок Московской области | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2 «Формирование комфортной городской световой среды»

муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 2 Формирование комфортной городской световой среды | Мероприятие 2.1  Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | городской округ Звездный городок Московской области | Проведение аукционных процедур, заключение контракта, сдача-приемка объекта, оплата выполненных работ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 200,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |
| Мероприятие 2.2  Оплата расходов за потребленную электроэнергию сети наружного освещения | городской округ Звездный городок Московской области | Заключение договора с единственным поставщиком, снятие показаний приборов учета, ежемесячная оплата за потребленную элетроэнергию | 269,3 | 269,3 | 269,2 | 269,2 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 3 «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 3 Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  | городской округ Звездный городок Московской области | выплата заработной платы сотруднику | 119,0 | 119,0 | 119,0 | 119,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Администрация городского округа Звездный городок Московской области | Всего:  В том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**1. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок»**

Для достижения целей подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок»:

1. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Звездный городок Московской области.

2. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

В настоящее время жилищный фонд городского округа Звездный городок представлен 20 (двадцатью) многоквартирными жилыми домами, имеющими следующие общие показатели (Таблица №1).

Таблица №1. Общие показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № дома | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь м² | Дата последнего капитального ремонта | Ориент. перечень конструкций и систем, подлежащих капитальному ремонту в период действия Подпрограммы |
| 1 | 2 | 43-квартирный жилой дом | 1965 | 4725,2 | 2014 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля |
| 2 | 4 | 44-квартирный жилой дом | 1967 | 4706,3 | 2014 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), |
| 3 | 5 | 144-квартирный жилой дом | 1968 | 9082,3 | 2017 | Фасады двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС) |
| 4 | 10 | 75-квартирный жилой дом | 1967 | 3471,3 | не установлена\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля |
| 5 | 11 | 75-квартирный жилой дом | 1965 | 3486,4 | не установлена\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля |
| 6 | 12 | 57-квартирный жилой дом | 1977 | 4791,9 | 2005 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля |
| 7 | 17 | 160-квартирный жилой дом | 1970 | 10168,2 | 2017 | Лифты |
| 8 | 20 | 160-квартирный жилой дом | 1971 | 10095,8 | 2017 | Лифты |
| 9 | 43 | 59-квартирный жилой дом | 1979 | 3666,7 | 2017 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), лифты |
| 10 | 44 | 59-квартирный жилой дом | 1979 | 3449,1 | 2015 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), лифты |
| 11 | 45 | 59-квартирный жилой дом | 1979 | 3449,1 | 2016 | Фасады (в том числе двери, цоколь), лифты |
| 12 | 46 | 106-квартирный жилой дом | 1987 | 8425,2 | 2013 | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 13 | 47 | 106-квартирный жилой дом | 1987 | 8425,2 | не установлена\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 14 | 48 | 136-квартирный жилой дом | 1988 | 9968,2 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 15 | 49 | 136-квартирный жилой дом | 1989 | 10810,0 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 16 | 60 | 144-квартирный жилой дом | 1993 | 10644,6 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 17 | 61 | 144-квартирный жилой дом | 2001 | 13346,0 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | Фасады (в т.ч. окна, двери, цоколь), внутренние инженерные системы (отопл., ГВС, ВК, ЭС), кровля, лифты |
| 18 | 62 | 140-квартирный жилой дом | 1993 | 10012,6 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | лифты |
| 19 | 63 | 70-квартирный жилой дом | 2003 | 5551,2 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | не проводится |
| 20 | 64 | 140-квартирный жилой дом | 2006 | 10849,8 | не проводился по сроку эксплуатации\*\* | не проводится |

\*Жилые дома переданы в муниципальную собственность в соответствии с Приказом Министра обороны РФ от 12.11.2010 года № 1513 без предоставления документов, подтверждающих проведение капитального ремонта.

\*\*Срок эксплуатации жилого дома до приведения комплексного капитального ремонта принят по предельному сроку эксплуатации лифтового оборудования - 25 лет.

Работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов (далее – Капитальный ремонт) планируются и осуществляются по заказу регионального оператора по формированию фонда капитального ремонта – НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов», утвержденного в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30.07.2013 года №559/24 (далее –Региональный оператор).

Детальный перечень работ, конкретный объект и период производства работ определяется краткосрочным годовым планом, подготовленным для Регионального оператора отраслевым отделом администрации и утвержденным постановлением руководителя администрации городского округа.

**2. Концепции реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Звездный городок Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок»**

Реализация мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок» позволит привести объекты общего имущества многоквартирных домов в надлежащее состояние, повысить энергетическую эффективность, сократить потери энергоресурсов потребителями, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения, таким образом, создав необходимые условия для повышения качества, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Подпрограмма формируется на срок 5 лет, реализуется в 2018-2022 годах и может корректироваться в процессе актуализации в зависимости от взносов за капитальный ремонт МКД, расположенных в городском округе Звездный городок, ремонту лифтового оборудования, установку приборов учета потребления ресурсов в МКД.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах городского округа Звездный городок»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Мероприятие 1.1  Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Звездный городок Московской области | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 2  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 2.1  Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям | | Достижение принятых целевых показателей | |
| Средства бюджета городского округа Звездный городок Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 2 «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Звездный городок Московской области» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды городского округа Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Звездный городок Московской области | Мероприятие 1.1  Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на территории городского округа Звездный городок Московской области | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия 3 «Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов» муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды в городском округе Звездный городок Московской области» на 2018-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование муниципального образования, объекта (при наличии) | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия | 2018 год (контрольный срок) | | | | Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру | Результат выполнения процедуры |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 2  Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | Мероприятие 2.1  Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | городской округ Звездный городок Московской области | Финансирование не предусмотрено | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Седов В.И. | Достижение принятых целевых показателей |

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации программ.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателей (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (Ipn), который рассчитывается последующей формул:

Iрn= ∑ (Mпi\* Si),

j=n

где:

Mпi – вес i – го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:;

Mпi = 1/n,

где:

n – общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;

Si – отношение фактического i – го значения показателя к планируемому i – му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi/ Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной программы;

Si = Rпi/ Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной программы,

где:

Rфi– фактическое значение показателя;

Rпi– планируемое значение показателя;

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:

Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:

Iэ = (Vф \* Iрn)Vn,

где:

Vф – общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

Vп– общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы;

Если:

1. Значение показателяIэ:

Iэ >1,0,

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателяIэ:

0,8 ≤ Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателяIэ:

Iэ < 0,8.

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.